ANÁLISE DE RISCOS

Descrição do risco	Tipo	Probabilidade	Dano Potencial	Ação de / Prevenção	Ação de / Contingência	Responsável
Impugnações	( ) Risco da solução / ( ) Risco do / processo de / contratação	( ) Baixa / ( ) Média / ( ) Alta	Sugestão de texto: Atraso na abertura da licitação/contratação	Sugestão de texto / Acompanhar	Sugestão de texto: Responder às impugnações e adequar o TR, se necessário	Sugestão de texto: Secretaria de ___ e de Administração
Licitação / deserta ou / fracassada	( ) Risco da solução / ( ) Risco do / processo de / contratação	( ) Baixa / ( ) Média / ( ) Alta	Sugestão de texto: Não contratação tempestiva de empresa para prestar o serviço	Sugestão de texto / Acompanhar	Sugestão de texto Realização de novo processo de licitação ou tomada de providências para contratação direta	Sugestão de texto: Secretaria de ___ e de Administração
Não assinatura do contrato	( ) Risco da solução / ( ) Risco do / processo de / contratação	( ) Baixa / ( ) Média / ( ) Alta	Sugestão de texto: Não contratação do serviço	Sugestão de texto: Aplicar sanções administrativas constantes na Lei ° 14.133/21	Sugestão de texto: Convocação das empresas remanescentes do certame para assinatura do contrato ou realização de nova licitação ou contratação direta	Sugestão de texto: Secretaria de ___ e de Administração
Atraso na execução dos serviços	( ) Risco da solução / ( )Risco do / processo de / contratação	( ) Baixa / ( ) Média / ( ) Alta	Não atendimento da solução prevista	Sugestão de texto: / Acompanhar	Sugestão de texto Notificação da empresa contratada e aplicação de sanções previstas no TR/ Edital/ Contrato	Sugestão de texto: Secretaria de ___ e de Administração
Dificuldade em manter a qualidade dos serviços	( ) Risco da solução / ( ) Risco do / processo de / contratação	( ) Baixa / ( ) Média / ( ) Alta	Sugestão de texto Demora no atendimento técnico ou não execução do serviço	Sugestão de texto: / Acompanhar	Sugestão de texto Notificação da empresa contratada e aplicação de sanções previstas no TR/ Edital/ Contrato	Sugestão de texto: Secretaria de ___ e de Administração
Redução Orçamentária	( ) Risco da solução / ( ) Risco do / processo de / contratação	( ) Baixa / ( ) Média / ( ) Alta	Sugestão de texto: Não atendimento do objeto da contratação	Sugestão de texto: / Acompanhar / Realocar recursos entre os projetos	Sugestão de texto Realização de movimentação orçamentária interna;	Sugestão de texto: Secretaria de ___ e de Administração

Local e data

        Assinatura do Secretário	Assinatura (s) do (s) responsável (eis)
Carimbo:	Matrícula:
    xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx